CICLO 4 – RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

En el inicio del ciclo 4 hice una revisión del estado actual del proyecto y de los nuevos requerimientos del documento. Me di cuenta de que este ciclo ya no era solo de agregar funcionalidades, sino de reorganizar parte del sistema, refactorizar el paquete gráfico y extender la lógica de la torre sin romper lo que ya venía funcionando en los ciclos anteriores. A partir de esto definí mini-ciclos enfocados en separar paquetes, aprovechar herencia en shapes, extender tower para manejar tipos, implementar los nuevos comportamientos y cerrar con pruebas y validación final.

Mini-ciclo 1: separación en paquetes shapes y tower

Objetivo: Organizar el proyecto en los dos paquetes exigidos por la guía del ciclo 4.

Qué se hace:

- mover las clases gráficas a shapes,

- mover las clases del modelo y simulación a tower,

- corregir imports y dependencias,

- verificar que todo siga compilando.

Justificación: Antes de empezar con los nuevos tipos, necesitaba dejar clara la estructura del proyecto y separar mejor la parte visual de la parte lógica.

Clases esperadas

Modificadas: Canvas, Rectangle, Tower, TowerContest, StackItem, Cup, Lid

Añadidas: ninguna

Mini-ciclo 2: refactorización de shapes con herencia

Objetivo: Aprovechar herencia en el paquete gráfico sin dañar lo que ya funcionaba.

Qué se hace:

- crear la clase abstracta Figure,

- mover a Figure los atributos y métodos comunes,

- dejar Rectangle como subclase,

- ajustar el diseño en Astah.

Justificación: Este mini-ciclo me permitió cumplir el requisito de refactorizar shapes usando herencia, pero sin romper la simulación que ya tenía.

Clases esperadas

Añadida: Figure

Modificada: Rectangle

Mini-ciclo 3: extensión de tower para manejar tipos

Objetivo: Permitir la creación de tazas y tapas indicando tipo y tamaño.

Qué se hace:

- agregar pushCup(type, size),

- agregar pushLid(type, size),

- mantener los métodos anteriores para no perder compatibilidad,

- crear la lógica interna para construir objetos según su subtipo.

Justificación: Antes de implementar los tipos nuevos, necesitaba dejar lista la forma de crearlos. Este mini-ciclo fue la base para todo lo demás del ciclo 4.

Clases esperadas

Modificadas: Tower, StackItem, Cup, Lid

Añadidas: ninguna

Mini-ciclo 4: implementación de los tipos obligatorios

Objetivo: Desarrollar los nuevos comportamientos especiales exigidos para tazas y tapas.

Qué se hace:

- implementar FearfulLid,

- implementar CrazyLid,

- implementar OpenerCup,

- implementar HierarchicalCup,

- integrar cada tipo a la lógica de la torre.

Justificación: Aquí estuvo la parte más importante del ciclo, porque fue donde el simulador dejó de manejar solo elementos normales y empezó a soportar comportamientos distintos.

Clases esperadas

Añadidas: FearfulLid, CrazyLid, OpenerCup, HierarchicalCup

Modificadas: Tower, StackItem, Cup, Lid

Mini-ciclo 5: implementación del tipo nuevo propuesto

Objetivo: Extender el simulador con un tipo adicional propio.

Qué se hace:

- definir el comportamiento del nuevo tipo,

- crear la clase GhostCup,

- integrarla a la lógica de creación,

- diferenciarla visualmente del resto.

Justificación: La guía pide proponer un tipo nuevo, pero además este mini-ciclo me sirvió para comprobar que el diseño sí quedó lo bastante extensible como para soportarlo.

Clases esperadas

Añadida: GhostCup

Modificada: Tower

Mini-ciclo 6: pruebas, aceptación y cierre del ciclo 4

Objetivo: Validar la lógica, la visualización y dejar lista la entrega del ciclo.

Qué se hace:

- construir TowerC4test,

- construir TowerCC4test,

- construir TowerAtest,

- revisar que los tipos se distingan visualmente,

- cerrar Astah y documentación.

Justificación: No bastaba con que el código funcionara; también necesitaba probarlo, mostrarlo y dejarlo listo como entrega completa.

Clases esperadas

Añadidas: TowerC4test, TowerCC4test, TowerAtest

Modificadas: Tower, clases nuevas del ciclo 4

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

En este momento considero que el proyecto quedó con los mini-ciclos del ciclo 4 desarrollados y cerrados a nivel funcional. Esto significa que logré completar la separación en paquetes, la refactorización de shapes con herencia, la extensión de tower para manejar tipos, la implementación de los tipos obligatorios, el tipo nuevo propuesto y la validación mediante pruebas y aceptación visual.

Digo que quedó terminado a nivel funcional porque los mini-ciclos que definí sí alcanzaron a integrarse entre sí y ya no quedaron solo como partes aisladas o planeadas. En este punto el proyecto ya compila, funciona y cubre lo más importante que pedía el ciclo 4. Aun así, prefiero decir que a nivel de diseño todavía podrían faltar un par de ajustes finos, más relacionados con la presentación y revisión final de diagramas que con funcionalidad nueva del proyecto.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes?

Aquí deben poner sus tiempos reales. Una forma breve de escribirlo sería:

Andrés: 22 horas

4. ¿Cuál considero que fue el mayor logro? ¿Por qué?

Considero que el mayor logro de este ciclo fue haber conseguido extender el proyecto sin romper la base que ya existía. En los ciclos anteriores el esfuerzo había estado muy centrado en lograr que la torre funcionara corrctamente y después en separar solver y simulador, pero en este ciclo ya tocaba demostrar que el diseño realmente podía crecer.

También me pareció un logro importante haber logrado meter no solo los tipos obligatorios del documento, sino además un tipo nuevo propio, GhostCup, y hacerlo convivir con el resto dentro del mismo modelo. Eso me confirmó que el refactoring sí valió la pena, porque el sistema quedó mucho más flexible que al inicio. La misma guía del ciclo 4 pedía justamente eso: refactorizar, extender y además incluir un tipo nuevo.

5. ¿Cuál considero que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hice para resolverlo?

El mayor problema técnico fue lograr que los nuevos tipos tuvieran comportamientos distintos sin terminar metiendo toda la lógica en Tower. Ese fue el punto más delicado del ciclo 4, porque ya no bastaba con “hacer que pasara algo”; también tenía que decidir bien dónde debía vivir cada responsabilidad.

Lo más difícil no fue tanto crear las clases nuevas, sino conseguir que cada una se comportara de forma coherente con el modelo. Por ejemplo, una tapa que no entra si no está su taza, otra que se va a la base, una taza que elimina tapas, otra que desplaza objetos y una nueva taza que ignora tapas cerradas. Para resolverlo, fui avanzando por partes pequeñas: primero ordené la estructura, después refactoricé shapes, luego dejé la base de creación tipada y solo después fui implementando los tipos uno por uno con pruebas. Ese orden me ayudó mucho a no desordenar el proyecto.

6. ¿Qué hice bien? ¿A qué me comprometo a hacer para mejorar los resultados?

Considero que hice bien la organización por mini-ciclos, porque eso me permitió no mezclar cambios grandes al mismo tiempo. También creo que fue una buena decisión ir validando cada paso antes de seguir, sobre todo en un ciclo donde se juntaban refactoring, herencia, nuevas reglas lógicas y cambios visuales.

Otro punto positivo fue no quedarme solo con que “los tests pasan”, sino revisar también cómo se veía el comportamiento en pantalla. Eso fue importante porque varias veces una solución parecía correcta en lógica, pero solo al verla se notaba si realmente coincidía con lo que pedía el documento.

Como compromiso de mejora, considero que en un próximo trabajo debería:

- dejar más claras las reglas de cada tipo antes de programarlo,

- documentar antes las decisiones de diseño importantes,

- revisar con más frecuencia el diagrama en paralelo con el código,

- y registrar el tiempo invertido con más precisión desde el inicio.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica XP que más me ayudó en este ciclo fue trabajar por incrementos pequeños apoyados por pruebas frecuentes. En el ciclo 4 eso fue clave, porque no estaba haciendo una sola cosa: estaba reorganizando paquetes, refactorizando herencia, metiendo tipos nuevos y además cerrando pruebas y aceptación.

Si hubiera tratado de hacer todo de una sola vez, habría sido muy difícil encontrar qué parte estaba dañando el proyecto. En cambio, avanzar por bloques pequeños me permitió estabilizar una parte antes de pasar a la siguiente. Esa forma de trabajo ya se veía como útil en los ciclos anteriores, pero en este me sirvió todavía más porque el riesgo de romper la base era mucho mayor. El ciclo 3, por ejemplo, ya mostraba esa lógica de separar el problema por mini-ciclos y estabilizar primero una parte antes de pasar a la siguiente.

8. ¿Qué referencias usé? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Para este ciclo usé como base principal el documento oficial del ciclo 4, porque ahí estaban definidos los nuevos tipos obligatorios, la separación en paquetes, la refactorización de shapes, la extensión de tower, las pruebas requeridas y los entregables finales. Esa fue la referencia más útil en general, porque fue la que me indicó de manera más directa qué debía construir y qué debía entregar.

De las fuentes externas, la más utilizada fue la de Oracle sobre herencia. Fue la que más me sirvió porque este ciclo exigía refactorizar el paquete shapes usando herencia y además extender la jeraruqía de clases en tower sin romper lo que ya funcionaba. Esa referencia me ayudó a sostener mejor la organización entre superclases, subclases y responsabilidades dentro del diseño.

Como apoyo adicional también utilicé la referencia de Oracle sobre sobrescritura de métodos y la especificación de Javadoc, ya que me sirvieron para mantener coherencia en la redefinición de comportamientos y en la documentación del código.

Referencias

- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). DOPO-I04-2026-01: Documento del ciclo 4 del proyecto.

- Oracle. (s. f.). Inheritance. The Java Tutorials. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html

- Oracle. (s. f.). Overriding and hiding methods. The Java Tutorials. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/override.html

- Oracle. (s. f.). Documentation comment specification for the standard doclet (JDK 24). Recuperado el 15 de marzo de 2026, de
https://docs.oracle.com/en/java/javase/24/docs/specs/javadoc/doc-comment-spec.html